然之协同测试风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 认可度不高 | 没有足够显示于已有员工登记服系统的方便与快捷 | 商业风险 | 高 | 高 | 李萌、宋晓娇 | 深入分析市场公司的特点和需求，优化然之系统的各项功能。 |
| R2 | 用户参与度不高 | 对用户的喜好了解不够、信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 | 高 | 高 | 赵一贺 | 深入分析商户群体特点和需求，优化然之功能 |
| R3 | 无法承担大量的访问 | 没有比较大的服务器 | 流程风险 | 中 | 高 | 牛文潇 | 更换比较大的服务器 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 刁立翔 | 及时调度相应的人员到位 |