项目章程

* **项目名称**

OA协同办公

* **项目经理**

赵一贺

* **项目背景**

信息分散,导致浏览需要花费大量的时间,在应用与网站中跳转.

部分网站应用过于陈旧,界面不够美观,重要信息不够醒目

* **项目目标**

提供资源整合,实时信息通知

* **项目范围**

赞助；

线下活动；

* **进度**

3.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；

3.10前确定产品定位；

3.15前完成第一版界面原型；

3.20前确定第一版产品范围；

3.25前完成主要技术点研究；

3.30前确定下一阶段任务的细化安排；

2019．5月：产品的需求细化、产品设计细化；

2019．6—7月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．10-12月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**