项目章程

* **项目名称**

Arbi-filter

* **项目经理**

赵一贺

* **项目背景**

现在市面上火爆的修图APP，滤镜贴纸都太单一，不能实现用户的定制，且并不能实现快速批量的处理

* **项目目标**

建设并运营一个个性化定制滤镜，并且能批量快速处理的平台，为用户带来新奇的体验以及工作的便利。

* **进度**

2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 3.15核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 3.20确定产品定位；
* 3.25构建模型；
* 4.15训练调参；
* 4.25设计图形化界面；
* 4.30前后端链接；

2019.5月：提升产品运行的速度；

2019.6月：整理代码，测试运行；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**